## Slide 3
双十一电商活动工作安排
制定目标
货品确认
制定方案
设计制作
客服培训
动员大会
活动执行
Sept
Oct
Nov
Dec
9.1-9.7
运营组
9.8-9.20
商务组
9.10-9.30
运营组
9.20-10.20
设计组
9.15-10.31
客服组
11.1-11.5
行政组
11.6-11.10
运营组

## Slide 4
Nov.2021
Feb.2022
Mar.2022
确定调查主题，查找相关文献
11.01-12.15
设计研究思路，完成问卷设计
12.16-01.18
完成问卷调查，进行深度访谈
01.19-02.08
进行数据分析，撰写初稿
02.09-03.10
修改与校正，论文定稿
03.11-03.25
Dec.2021
Jan.2022

## Slide 5
01
15
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14
视觉设计
80%
对客汇报
90%
UX设计
90%
布局设计
70%
子页创建
80%
前端开发
70%
8天
5天
6天
5天
4天
6天
6天
技术开发
Brand Design
前端开发
Sam
后端开发
Luis
网站设计
Website design
UX设计
Cindy
布局设计
Kate & Victor
子页创建
Linda
品牌设计
Brand Design
视觉设计
Kale & David
对客汇报
David
后端开发
80%
项目汇报
Today